### АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.01.2023 |  | № | 17 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Кикнур |  |  |  |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области ««Развитие строительства и архитектуры» на 2021-2025 годы» на 2023 год

В соответствии с пунктами 5.2., 5.3., 5.4.  раздела 5 Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области, утвержденного постановлением администрации Кикнурского района от 24.07.2020 № 182 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ кировской области», администрация Кикнурского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области ««Развитие строительства и архитектуры» на 2021-2025 годы» на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

Глава Кикнурского

муниципального округа    С.Ю. Галкин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кикнурского муниципального

округа Кировской области

от  13.01.2023            № 17

ПЛАН

реализации муниципальной программы Кикнурского

муниципального округа Кировской области

««Развитие строительства и архитектуры» на 2021-2025 годы»

на 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., долж- ность) | Срок |  | Источники финансиро вания | Финансирование на очере дной финансо вый год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали- зации | окон- чание реали- зации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» | Булычева Т.А., зав. отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения | 2023 | 2023 | всего | 198,5 |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 0 198,5 |  |
| 1.1 | Подготовка и утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального округа |  |  |  | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | по источникам <1> областной бюджет местный бюджет | 0 0 |  |
| 1.2 | Внесение изменений в генеральный план муниципального округа |  |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 100,0 - 100,0 |  |
| 1.3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа |  |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 98,5 _ 98,5 |  |
| 1.4 | Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Кикнурского муниципального округа |  |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - _ - |  |
| 1.5 | Разработка Схемы размещения рекламных конструкций на территории Кикнурского муниципального округа |  |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - _ - |  |
| 1.6. | Разработка Схемы теплоснабжения Кикнурского муниципального округа |  |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - - - |  |
| 1.7. | Разработка Схемы водоснабжения Кикнурского муниципального округа |  |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - - - |  |
| 1.8. | Программное обеспечение Vipnet Client |  |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - - - |  |

_________________