АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 04.05.2023 |  | № | 102 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Кикнур |  |  |  |

Об организации сезонной подготовки объектов

жизнеобеспечения округа к работе

в осенне-зимний период 2023/2024 года

В целях своевременной и качественной сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года, обеспечения надежного теплоснабжения населения, объектов социальной сферы Кикнурского муниципального округа, решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения округа:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой энергией объектов социальной сферы и населения Кикнурского муниципального округа в осенне-зимний период 2023/2024 года согласно приложению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за прохождение отопительного периода 2023/2024 года на территории Кикнурского муниципального округа, первого заместителя главы администрации округа Хлыбова М.Н.

3. Возложить на первого заместителя главы администрации округа Хлыбова М.Н. персональную ответственность за бесперебойное прохождение отопительного периода 2023/2024 года, а также за организацию эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального округа, органами исполнительной власти Кировской области, ресурсоснабжающими организациями округа при ликвидации аварийных ситуаций на территории округа.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Кикнурского

муниципального округа                                                                     С.Ю. Галкин

___________________________________________________________________

| ПОДГОТОВЛЕНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист отдела градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения |  | Т.А. Хлыбова |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Заведующий отделом градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения, главный архитектор |  | Т.А. Булычева |
| Управляющий делами, заведующий отделом материально-технического обеспечения |  | Н.Л. Блинов |
| Заведующий отделом - по организационно-правовым и кадровым вопросам |  | И.Н. Чернодарова |

Разослать: МКУ, Кикнурская ЦКС, МУП «Коммунальщик», управление образования, Кикнурская ЦБС, Хлыбовой Т.А., Хлыбову М.Н.

Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Кикнурского муниципального

округа Кировской области

от 04.05.2023  №  102

ПЛАН

мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой энергии объектов социальной сферы

и населения Кикнурского муниципального округа в осенне-зимний период  2023/2024 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение мероприятий и графиков проведения работ по сезонной подготовке объектов жизнеобеспечения с указанием источников финансирования. | До 15 мая 2023 | руководители муниципальных учреждений*, МУП «Коммунальщик»* |
| 2 | Мониторинг подготовки жилищно-коммунального хозяйства Кикнурского муниципального округа к работе в зимних условиях по установленной форме «1-ЖКХ (зима) срочная» | 22.06.2023 -23.11.2023 (ежемесячно по состоянию на 22-е число каждого месяца) | МУП «Коммунальщик»*, руководители муниципальных учреждений* |
| 3 | Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками | до 01.08.2023 | МУП «Коммунальщик»*, руководители муниципальных учреждений* |
| 4 | Обеспечение готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к работе в отопительном периоде 2023/2024 года | до 01.08.2023 | МУП «Коммунальщик»*, руководители муниципальных учреждений* |
| 5 | Обеспечение готовности к получению округом паспорта готовности к отопительному периоду 2023/2024 года | до 01.09.2023 | администрация Кикнурского муниципального округа |
| 6 | Обеспечение заготовки топлива и формирование утвержденного нормативного запаса топлива | до 01.09.2023 поддержание в течение осенне-зимнего периода 2023/2024 года | МУП «Коммунальщик»*, руководители муниципальных учреждений* |
| 7 | Осуществление еженедельного мониторинга заготовки и наличия топлива | В течение осенне-зимнего периода 2023-2024 года | МУП «Коммунальщик»*, руководители муниципальных учреждений* |
| 8 | Организация контроля за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за приобретенные топливно-энергетические ресурсы | постоянно | МУП «Коммунальщик»*, руководители муниципальных учреждений*, администрация Кикнурского муниципального округа |
| 9 | Обеспечение котельных теплоснабжающей организации резервными источниками электроснабжения (на праве собственности или ином законном праве) | до 15.09.2023 | МУП «Коммунальщик»* |
| 10 | Формирование резервных фондов, предназначенных для финансового обеспечения в 2023 году непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | до 31.12.2023 | администрация Кикнурского муниципального округа |
| 11 | Проведение комплекса противопожарных мероприятий на объектах жизнеобеспечения и социальной сферы | до 01.09.2023 | МУП «Коммунальщик»*, руководители муниципальных учреждений*, администрация Кикнурского муниципального округа собственники и пользователи помещений в многоквартирных и жилых домах* |

* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию

_____________