**Программа «Формирование современной городской среды» на 2024-2030 годы муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области разработана на основании «Стратегии социально-экономического раззвития Кировской области на период до 2035 года», утвержденный распоряжением Правительства Кировской области № 76 от 28.04.2021 года, в соответствии с решением Думы Кикнурского муниципального округа Кировской области № 179 от 10.12.2018 года, "Об утверждении програм мы социально-экономического развития Кикнурского муниципального округа на 2018-2030 годы" и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области, утвердженного постановлением администрации от 24.07.2020 № 182.**

**предложения, замечания принимаются до 01.11.2023**

кабинет 09 администрации,адрес: 612300, Кировская обл., пгт Кикнур, ул. Советская, д. 36

Телефон: 8(8334) 5-11-56

Электронная почта: admkikn@kirovreg.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПРОЕКТ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **\_\_\_\_**  . \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_

 пгт Кикнур

 **Об утверждении муниципальной программы**

 **муниципального образования**

**Кикнурский муниципальный округ Кировской области**

**«Формирование современной городской среды»**

**на 2024-2030 годы**

 В соответствии с постановлением администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 24.07.2020 № 182 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области», администрация Кикнурского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу Кикнурского муниципального округа Кировской области «Формирование современной городской среды на 2024-2030 годы. Прилагается.

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области и разместить на официальном сайте муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Кикнурского

муниципального округа С.Ю. Галкин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОДГОТОВЛЕНО:

Главный специалист

территориального отдела пгт Кикнур Н.З. Чхенкели

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

округа по экономике, заведующий

отделом экономики Н.В. Комаров

Начальник финансового

управления О.В. Котельникова

Управляющий делами, заведующий

отделом материально-технического

обеспечения Н.Л. Блинов

Консультант-юрист отдела

по организационно-правовым

и кадровым вопросам С.В. Рычкова

Разослать: Блинову Н.Л., Чхенкели Н.З., Комарову Н.В., Рычковой С.В., . прокуратура.

 УТВЕРЖДЕНА

 Постановлением администрации

 Кикнурского муниципального

 округа Кировской области

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_

 **ПРОЕКТ**

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 муниципального образования

 Кикнурский муниципальный округ Кировской области

 «Формирование современной городской среды»

 на 2024 - 2030 годы

 пгт Кикнур

 2023г.

 **ПАСПОРТ**

 муниципальной программы муниципального образования

 Кикнурский муниципальный округ Кировской области

 "Формирование современной городской среды

 на 2024-2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Территориальный отдел пгт Киккнур Кикнурского муниципального округа Кировской области  |
| Соисполнители муниципальной программы | -Отдел экономики администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области, -Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Кикнурского муниципального округа, -Отдел по муниципальному имуществу и земельным ресурсам администрации Кикнурского муниципального округа  |
| Наименование подпрограмм  | Отсутствуют  |
| Програмно - -целевые инструменты муниципальной программы  | Отсутствуют  |
| Цели муниципальной программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ;- Повышение качества и комфорта городской среды на территории Кикнурского муниципального округа. - Повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий у многоквартирных домов Кикнурского муниципального округа.  |
| Задачи муниципальной программы  | -Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического облика дворовых территорий и общественных территорий;-Создание комфортных и безопасных условий отдыха граждан в досуговых зонах; -Создание механизмов развития комфортной современной среды на территории населенных пунктов Кикнурского муниципального округа.-Организация мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового отдыха населения муниципального округа. |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы  | -Количество благоустроенных дворовых территорий;-Количество благоустроенных общественных территорий;-Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества гражданв возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, -Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | на 2024 - 2030 годы  |
| Ресурсное обеспечение,объемы ассигнований муниципальной программы  | Общий объем финансирования - 0,00 тыс. руб., в том числе :1.1. средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб. 1.2. средства областного бюджета - 0,00 тыс. руб. 1.3. средства местного бюджета - 0,00 тыс. руб. 1.4. внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальнойпрограммы  | -Благоустроенность территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области; -Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов; -Создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан; а именно:-Благоустроить 3 дворовых территорий; - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территории, не менее 80 % -Благоустроить 5 общественных территорий.-Доля благоустроенных общественных территории от общего количества общественных территории, не менее 80 %\* Показатели являются расчетными и могут корректироваться в ходе исполнения программы. |

 **1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

 **в том числе формулировки основных проблем и прогноз ее развития.**

На территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области расположено двадцать пять многоквартирных жилых домов, два парка, два места отдыха у воды, один стадион, десять дворовых территории и десять общественных мест.

Благоустройство большинства парков и дворовых территорий многоквартирных домов выполнено более 30 лет назад.

Проведенный в 2017 году анализ состояния благоустройства территорий, находящихся на территории муниципального округа, выявил износ более 80 процентов элементов благоустройства.

Состояние территории хозяйства требует модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха во дворах многоквартирных домов, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние населения.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территории многоквартирных домов и подъездов во многом зависит качество жизни населения.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", относится создание условии для массового отдыха жителей округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Согласно национальному проекту "Жилье и городская Среда" и Государственной программе Кировской области "Формирование современной городской среды в населенных пунктах" утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-п денежные средства выделяются на населенные пункты с населением свыше 1000 человек.

 Благоустройство муниципальных территории общего пользования ключевой вопрос в обеспечении благоустройства территории мест общего пользования.

 В вопросах благоустройства назрел ряд проблем:

- невысокий уровень общего благоустройства дворовых территории,

 - невысокий уровень экономической привлекательности общественных территории из-за наличия инфраструктурных проблем.

 Данная ситуация сложилась в основном из-за дефицита бюджета и отсутствия программы благоустройства на федеральном уровне.

 Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

 При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

 Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забивать про места необходимые для общения человека с природой. Именно в парковых зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда.

 Парковые зоны и места отдыха являются сердцем пгт Кикнур и играют значительную роль в жизни небольших поселений. Поселенческие парки - это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от повседневной суеты и просто наслаждаться природой, прогуливаться с детьми и внуками.

 Одним из факторов, формирующих положительный имидж поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

 В последнее время повышенное внимание уделяется благоустройству территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

1.1. В Кикнурском муниципальном округе Кировской области с населением свыше 1000 человек имеются территории общего пользования, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1.1.1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе :

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- оборудование велостоянок,

- работы по вырубке аварийных деревьев,

- работы по формовке деревьев,

- оборудование автомобильных парковок,

- обустройство детских и спортивных площадок,

- иные виды работ.

 Данный перечень может быть дополнен иными видами работ, если данные работы для благоустройства территории и внесено в муниципальную программу после проведения общественных обсуждении.

1.1.2. благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

Минимальный перечень благоустройства:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям,

 прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях

 многоквартирных домов;

 - обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень благоустройства:

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ

 При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен, но по решению жильцов некоторые виды работ из минимального перечня могут быть исключены.

Кроме того при реализации работ по минимальному перечню, предусматривается трудовое участие граждан и финансовое участие граждан в размере 5% от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу.

Доля трудового участия по минимальному перечню определяется в виде проведения субботника по уборке дворовой территории после проведения работ по благоустройству. Факт трудового участия граждан подтверждается фото или видео фиксацией работ и передается для отчета в общественную муниципальную комиссию.

Исполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, качественно повысить его уровень. Обустроятся парки и скверы, благоустроенные центральные площади населенных пунктов, набережные и другие объекты, а также современные малые архитектурные формы, будут приведены в надлежащее состояние. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения городского поселения.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, (руб.) |
| Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовой территории | м2 | 1776,00 |
| Стоимость установки урны | 1 шт. | 3224,00 |
| Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 7856,00  |

1.2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

 - оборудование автомобильных парковок;

 - озеленение дворовых территорий;

 - иные виды работ.

 При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству или в случае письменного отказа собственников помещений МКД от работ по минимальному перечню согласно протоколу общего собрания жильцов.

 Кроме того, при выполнении работ по дополнительному перечню предусматривается финансовое участие граждан в размере 20 % от стоимости работ по благоустройству в рамках дополнительного перечня.

 Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в Таблице 2:

 Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование норматива финансовых затрат  | Ед. изм. | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.) |
| Формовочная обрезка деревьев  | шт.  | 1000,0 |
| Валка деревьев в городских условиях без применения гидроподъемника | шт. | 1500,0 |
| Лабиринт  | шт | 33200,0 |
| Ремонт контейнерной площадки с 2 контейнерами | шт. | 25000,0 |
| Домик-беседка  | шт  | 35500,0 |
| Покупка тренажеров | шт. | 95000,0 |
| Установка карусели | шт. | 30090,0 |
| Установка качалки-балансира | шт. | 8200,0 |
| Установка горки | шт. | 33200,0 |
| Качели балансир  | шт | 8200,0 |
| Посадка деревьев  | шт | 1744,0 |
| Посадка кустарника  | шт | 710,0 |
| Посев газона  | п.м.  | 337,0 |
|  |  |  |

 Общее количество дворовых территорий в поселениях свыше 1000 человек составляет 10 ед. из них благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.10.2022 года составляет 7 ед.

 Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории пгт Кикнур (с учетом их физического состояния) в Таблице 3:

 Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес дворовой территории | % износа дворовой территории по состоянию на 01.10.2022г. |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 64 | 35 |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 66 | 35 |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 68 | 35 |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 70 | 35 |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 30 | 35 |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 32 | 35 |
| пгт Кикнур, ул. Заречная, 64 | 35 |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 46 | 60 |
| пгт Кикнур, ул. Черепанова, 13 | 50 |
| пгт Кикнур, пер. Светлый, 2 | 50 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории пгт Кикнур, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) в Таблице 4:

 Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес дворовой территории | % износа дворовой территории по состоянию на 01.10.2022г. |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 46 | 60 |
| пгт Кикнур, ул. Черепанова, 13 | 50 |
| пгт Кикнур, пер. Светлый, 2 | 50 |

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселений с численностью населения не менее 1000 человек в границах Кикнурского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в текущем году.

 Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории пгт Кикнур, на которых планируется благоустройство на 2024-2030 годы в Таблице 5:

 Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес дворовой территории | % износа дворовой территории по состоянию на 01.10.2022г. |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 46 | 60 |
| пгт Кикнур, ул. Черепанова, 13 | 50 |
| пгт Кикнур, пер. Светлый, 2 | 50 |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории пгт Кикнур, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной Программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

 Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес дворовой территории | % износа дворовой территории по состоянию на 01.10.2022г. |
| пгт Кикнур, ул. Ленина, 46 | 60 |
| пгт Кикнур, ул. Черепанова, 13 | 50 |
| пгт Кикнур, пер. Светлый, 2 | 50 |

 Администрация Кикнурского муниципального округа согласно Постановлению Правительства РФ от 09.02.2019 №106 имеет право исключать из адресного перечня дворовые территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» в порядке, установленном такой комиссией.

 Адресный перечень всех общественных территорий (с учетом их физического состояния общественной территории), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) в Таблице 7:

 Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес общественной территории  | Название общественной территории  | % износа общественной территории по состоянию на 01.10.2022г. |
|  |  |  |
| пгт Кикнур, ул. Советская, 33 | Парк 40 лет Октября | 70 |
| пгт Кикнур, ул. Западная, 12 | Детская площадка  | 60 |
| пгт Кикнур, ул. Набережная  | Парк " Юбилейный "  | 70 |
| пгт Кикнур, ул. Советская, 33 | Детская площадка | 70 |
| пгт Кикнур, ул.Мира, 26 | Тротуары | 70 |

Адресный перечень территорий общественных территорий пгт Кикнур, на которых планируется благоустройство в текущем году, в Таблице 8:

 Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес дворовой территории  | Название территорииобщего пользования  | % износа дворовой территории по состоянию на 01.10.2022 год  |
| пгт Кикнур, ул. Советская, 33 | Парк 40 лет Октября |  70 |
| пгт Кикнур, ул. Советская, 33 | Детская площадка  |  70 |

 Администрация Кикнурского муниципального округа согласно Постановлению Правительства РФ от 09.02.2019 №106 имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» в порядке, установленном данной комиссией.

 Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселений с численностью населения не менее 1000 человек в границах Кикнурского муниципального округа, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Также на основании заключенных соглашений ежегодно актуализируется и формируется адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее года реализации регионального проекта, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления и требованиями утвержденных администрацией Кикнурского муниципального округа.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее года реализации регионального проекта, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления и требованиями утвержденных правил благоустройства,

 в Таблице 9:

 Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Название проекта благоустройства |
| 1 | - |  - |

 Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых софинансируются из бюджета муниципального образования или внебюджетных источников, в Таблице 10 : .

 Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Годы реализации |
| Подача заявки на определение границ дворовой территории | Администрация Кикнурского муниципального округа, жители МКД (по согласованию) | ежегодно |
| Определение границ дворовой территории  | Кикнурское представительство КОГБУ «БТИ» (по согласованию),ООО «Агентство кадастровых работ» (по согласованию). | ежегодно |
| Прием заявок от жителей МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов (с учетом их физического состояния), расположенных на территории муниципального образования, подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству на которых планируется благоустройство до 2030 года | Администрация Кикнурского муниципального округа | ежегодно |

 При реализации мероприятий по благоустройству администрацией Кикнурского муниципального округа ежегодно выносить вопрос на общественную муниципальную комиссию о возможности привлечения добровольцев (волонтеров) к работам по благоустройству с определением формы их участия.

 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству.

 Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей поселка, а также комфортное современное «общественное пространство».

 **2. Приоритеты муниципальной политики в сфере социально- экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из положений:

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21.12.2018 № 3;

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кикнурский муниципальный округ на период до 2030 года, принятой Думой Кикнурского муниципального округа №179, от 10.12.2018г.

Одним из приоритетных направлений муниципальной политики является обеспечение условий комфортного проживания граждан.

 Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

 озеленение, уход за зелеными насаждениями;

 оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек,

освещение территорий;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Основными Целями муниципальной программы являются:**

 совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ;

 повышение качества и комфорта городской среды на территории населенных пунктов Кикнурского муниципального округа.

 повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий у многоквартирных домов Кикнурского муниципального округа.

 Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу создания механизмов развития комфортной среды и комплексного развития поселка и других населенных пунктов Кикнурского муниципального округа.

 **Задачи муниципальной программы:**

 - Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического облика дворовых территорий и общественных территорий;

 - Создание комфортных и безопасных условий отдыха граждан в досуговых зонах;

 - Создание механизмов развития комфортной современной городской среды на территории населенных пунктов муниципального округа.

 - Организация мероприятий по повышению уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового отдыха населения муниципального округа.

 **Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы (приложение №1) являются:**

 **-** Количество благоустроенных дворовых территорий;

 **-** Количество благоустроенных общественных территорий;

 **-** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании,

 **-** Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников.

 Показатели являются расчетными и могут корректироваться в ходе исполнения программы

 Для оценки эффективности реализации конкретных мероприятий муниципальной программы, хода их выполнения используются непосредственные показатели

 Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к программе.

 Методика расчета значений целевых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении № 5 к программе.

 **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

 благоустроенность территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области;

 улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов;

 создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан, а именно:

 Благоустроить 3 дворовых территорий;

 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территории, 80 %

 Благоустроить 5 общественных территорий.

 Доля благоустроенных общественных территории от общего количества общественных территории, 80 %

 Срок реализации муниципальной программы: 2024 - 2030 годы.

 **3. Обобщенная характеристика мероприятий**

**муниципальной программы**

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляются путем реализации отдельных мероприятий.

Для решения задачи «Повышения уровня благоустройства и улучшения естетического облика дворовых и общественных территории» запланированы следующие мероприятия:

3.1. «Благоустройство дворовых территорий».

В целях реализации данного направления программы будут организованы и осуществлены:

 ежегодная актуализация инвентаризации дворовых территорий в населенных пунктах свыше 1000 населения;

отбор дворовых территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год;

сбор информации по благоустройству дворовых территорий, прошедших отбор на очередной финансовый год;

проведение общественной комиссии для утверждения перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год;

заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по улучшению внешнего вида дворовых территорий;

разработка дизайн проектов дворовых территорий и проведение общественных обсуждений не менее 10 календарных дней;

контроль над ходом исполнения контрактов по благоустройству дворовых территорий;

синхронизация мероприятий по благоустройству с другими национальными и региональными проектами и муниципальными программами;

мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета муниципального образования или внебюджетных источников.

3.2. «Благоустройство общественных пространств», включает в себя:

ежегодная актуализация инвентаризации общественных территорий в населенных пунктах свыше 1000 населения;

отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год;

сбор информации по благоустройству общественных территорий, прошедших отбор на очередной финансовый год;

проведение общественной комиссии для утверждения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год;

заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по улучшению внешнего вида общественных территорий;

разработка дизайн проектов общественных территорий и проведение общественных обсуждений не менее 10 календарных дней;

контроль над ходом исполнения контрактов по благоустройству общественных территорий;

синхронизация мероприятий по благоустройству с другими национальными и региональными проектами и муниципальными программами.

3.3. «Привлечение в реализацию муниципальной программы граждан старше 14 лет», которое включает в себя:

проведение голосования на единой федеральной платформе за объекты благоустройства на очередной финансовый год;

применение брендирование объектов благоустройства для популяризации национального проекта «Комфортная городская среда»;

проведение открытых заседаний общественной комиссии;

проведение общественных обсуждений изменений в программу продолжительностью не менее 30 календарных дней путем размещения проекта программы на официальном сайте администрации;

проведение общественных обсуждений дизайн проектов объектов благоустройства;

освещение в СМИ хода реализации муниципальной программы.

3.4. Привлечение волонтеров и жителей пгт. Кикнур для реализации проектов благоустройства, проведение субботников и открытия благоустроенных территорий.

3.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками земельных участков) об их благоустройстве на 2024-2030 годы.

 Финансирование программы «формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области на 2024-2030 годы» запланировано за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

 - случаев проведения повторного аукциона, таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

 - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

 **4. Основные меры правового регулирования**

 **в сфере реализации муниципальной программы**

В муниципальную программу будут вносится изменения с учётом изменении вносимых в законодательство Российской Федерации в сфере реализации муниципальной программы.

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2. .

 **5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы**

Финансирование программы планируется за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Кикнурский муниципальный округ, а также внебюджетных источников при принятии собственниками помещений многоквартирных домов решения по софинансированию дополнительных работ по ремонту дворовых территорий.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 - 2030 годы составит - 0,00 тыс. рублей, в том числе:

 Федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей,

 Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей,

 Местный бюджет - 0,00 тыс. рублей,

 Иные внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей,

 Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Кикнурского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

 Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа представлены в приложении №3 .

 Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

 реализации муниципальной программы за счет всех

 источников финансирования

 Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

 **6. Анализ рисков реализации муниципальной**

 **программы и описание мер управления рисками**

 При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные и прочие риски.

 Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

 - Финансово-экономические риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах муниципальной программы.

 - Социально-экономические риски связаны с :

 недофинансированием мероприятий подпрограмм;

 дефицитом высококвалифицированных кадров;

 несоблюдением сроков реализации муниципальной программы;

 неполным освоением выделенных денежных средств в финансовый год;

 реализация не в полном объеме муниципальной программы по благоустройству, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству городских территорий.

 -Природно-техногенные риски, связанные с реализацией программных мероприятий, определяются следующими факторами:

 неблагоприятными погодными условиями, работы в рамках программ носят сезонный характер.

 Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят:

 осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

 В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием природно-климатических, социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов.

 При реализации муниципальной программы могут возникнуть группы рисков:

Таблица 11

|  |
| --- |
|  Группы рисков при реализации муниципальной программы |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы  | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Кировской области  |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета  | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на поддержку жилищно-­коммунального хозяйства |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно-­коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным  | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

 **7. Методика оценки эффективности реализации**

 **муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

 

где:

**Пэф** – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

**Пi** – степень  достижения i-го  показателя  эффективности  реализации

муниципальной  программы (в долях единицы);

**n** – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:



 для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 где:

**Пi** – степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  реализации муниципальной программы (в долях единицы);

 **Пплi** – фактическое  значение  i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

 **Пфi**– плановое  значение  i-го  показателя  эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:



 где:

 **Фкоэф** – оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в целом (в долях единицы);

 **Фф** – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. рублей);

 **Фпл** – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на

 соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



 где:

 **Эпр** – оценка эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

 **Пэф** – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

 **Фкоэф** – уровень  финансирования  муниципальной программы в целом (в долях единицы).

 В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

 если  значение  показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

 если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

 если значение показателя Эпр ниже 0,7,  то  такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственных исполнителей.

         Экономический эффект муниципальной программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций.

         Социальный эффект выражается в повышении благоустройства и, как следствие, в создании благоприятной общественной атмосферы и настроений.

Социальный эффект будет выражаться, в частности:

 -  в укреплении взаимопонимания между населением и властью, как фактора сохранения его целостности;

 -   в создании благоприятных условий для активной и разнообразной творческой деятельности жителей поселения;

  - в расширении доступа населению к качественным благам в сфере благоустройства»

 **Оценка применения мер муниципального регулирования**

 **в сфере реализации муниципальной программы**

 \* - Применения мер муниципального регулирования не предусмотрено.

Приложение № 1

 **Форма №2**

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации**

**муниципальной программы**

 **"Формирование современной городской среды**

**на 2024-2030 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,мероприятия, наименованиепоказателя |  Ед. изм | Баз. |  Значение показателей  |
| год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 2023 |
| «Формирование современной городской среды» на 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году (нарастающим итогом) | Единиц  | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: Количество благоустроенных общественных территорий в текущем году (нарастающим итогом | Единиц  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель:  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан старше 14 лет. | % | 70 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 |  |  |
| Показатель: Доля общих собрании собственников помещений в МКД, проведённых посредством электронного голосования в общем количестве проведенных общих собрании собственников  | % | 50 | 67 | 70 | 75 | 77 | 78 | 80 |  |   |

 \*- с учетом реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» с

 2017 года.

 \*\*- показатель рассчитывается на основании доли привлеченных в реализацию проекта за каждый год

 реализации отдельно на территории города, базовое значение указано фактическое количество

 проголосовавших на единой федеральной платформе в 2020 году на территории Кикнурского

 муниципального округа.

**Основные меры правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

 Приложение № 2

 **форма №3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № |  Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятии) | Основные положения правового акта  | Ответственный исполнитель и соискатели  | Ожидаемые сроки принятия правового акта  |
| 1 | Распоряжение Правительства Кировской области № 76 от 28.04.2021 года  | "Стратегия социально- экономического развития Кировской области на период до 2035 года" |  Администрация  | 20 г.  |
| 2 | Решение Думы Кикнурского муниципального округа № 179 от 10.12.2018 года  | "Об утверждении програм мы социально-экономичес кого развития Кикнурского муниципального округа на 2018-2030 годы"  | Администрация  | 2024 г.  |
| 3 | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа № от  | "О реализации приоритет ного проекта "Формирова ние комфортной городской среды на 2024-2030 гг." в Кикнурском муниципаль- ном округе.  | Администрация | 2024 г.  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

 **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

 **(расходы на реализацию муниципальной программы**

 **за счет средств бюджета муниципального округа)**

 Приложение 3

 **форма №4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия  |  Расходы (тыс. руб.) |
|  в том числе по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальная программа  | Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: | Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: | Привлечение к реализации МП граждан старше 14 лет  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: | Проведение общих собрании помещении в МКД посредством электронного голосования в общем количестве проведенных общих собраний собственников  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*- финансирование мероприятий будет после заключения соглашения с министерством

энергетики и ЖКХ Кировской области. .

 **Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации**

 **муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

 Приложение 4

 **форма № 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  |  Статус  |  Наименование муниципальной программы,  подпрограммы,  отдельного  мероприятия  |   Источники финансирования  |  Оценка расходов (тыс. рублей)  |
| оче-ред-ной год  | пер- вый год пла- ново-го пери-ода  | вто- рой год пла- ново-го пери-ода  | последу- ющие годыреализациипрограммы (для каждого года предусмат-ривается отдельная графа)  | итого |
| 1. | Муниципальнаяпрограмма  | «Формирование современной городской среды» на 2024-2030 гг.  | всего  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Подпрограмма  | Отсутствует  | всего  |  |  |  |  |
| 3.  | Отдельное мероприятие  | Благоустройство дворовых территорий  | всего  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Отдельное мероприятие  | Благоустройство общественных территорий | всего  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.  | Отдельное мероприятие  | Привлечение к реализации МП граждан старше 14 лет | всего  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| 6.  | Отдельное мероприятие  | Проведение общих собрании помещении в МКД посредством электронного голосования  | всего  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Отдельное мероприятие  |  | всего  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |

\*- финансирование мероприятий будет после заключения соглашения с министерством энергетики и ЖКХ

Кировской области.

 Приложение 5

 **Методика расчета значений целевых показателей**

 **эффективности реализации муниципальной программы**

 «Формирование современной городской среды на 2024-2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Методика расчета значения показателя, источник получения информации |
|   Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на 2024-2030 годы»  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году (нарастающим итогом) | значение показателя определяется на основании данных общественной комиссии в отчетном году, представляемых администрации. |
| Количество благоустроенных общественных территорий в текущем году (нарастающим итогом)  | значение показателя определяется на основании данных общественной комиссии в отчетном году, представляемых администрации. |
| Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортнойгородской среды  | значение показателя рассчитывается по формуле:Dг = ГУ / Г x 100%, где:  |
| Dг - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, процентов;ГУ - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, человек;Г - общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании Кикнурский муниципальный округ, человек (значения показателей определяются на основании статистических данных и данных единой федеральной платформы по сбору голосов)  |

 «Формирование современной городской среды на 2024-2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
|  Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников  | значение показателя рассчитывается по формуле:Dс = КС / К x 100%, где:  |
| Dс - доля общих собраний собственников, помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников; процентов;КС – количество общих собраний собственников, помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников; единиц; К – общее количество общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников в муниципальном образовании Кикнурский муниципальный округ, единиц (значения показателей определяются на основании статистических данных и данных единой федеральной платформы по сбору голосов)  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |

 **Приложение № 1**

 План реализации муниципальной программы

 "Формирование современной городской среды на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  |  Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы,  отдельного  мероприятия,  мероприятия, входящего в состав отдельного  мероприятия  | Ответст-венный исполни-тель (Ф.И.О.,долж- ность)  |  Срок  | Источники финансирования  | Финансиро-вание наочередной финансовыйгод,  тыс. рублей  | Ожидаемый результат реализации мероприятиямуниципальной программы (краткое описание) [<2>](#Par298) |
| началореали-зации  | окон- чание реали-зации  |
|  | Муниципальная программа  |  |  |  | всего  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par292) |  |
|  1.  | Подпрограмма  |  |  |  | всего  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par292) |  |
|  1.1.  | Отдельное мероприятие 1  |  |  |  | всего  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par292) |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.1  |  |  |  | всего  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par292) |  |
|  2.  | Отдельное мероприятие 2.1  |  |  |  | всего  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par292) |  |
|  2.1.  | Мероприятие 2.1  |  |  |  | всего  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par292) |  |
|  2.2.  | Мероприятие 2.2  |  |  |  | всего  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par292) |  |

 **Приложение № 2**

 Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы

 "Формирование современной городской среды на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  |  Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы,  отдельного  мероприятия,  мероприятия, входящего в состав отдельного  мероприятия  | Ответст-венный исполни-тель (Ф.И.О.,долж- ность)  | Плановый срок |  Фактический  срок  | Источники финансирования  | Оценкарасхо-дов [<2>](#Par408) за\_\_\_\_\_\_год (тыс. руб- лей)  | Фактическиерасходы [<3>](#Par409)за \_\_\_\_\_\_\_\_ отчетный период   (тыс.  рублей)  | Отно- шение факти-ческихрасхо-дов коценкерасхо-дов (впро- цен- тах)  | Результат реализациимероприя- тия государст-венной программы (краткое описание) [<4>](#Par413) |
| началореали-зации  | окон- чание реали-зации  | началореали-зации  | окон- чание реали-зации  |
|  | Муниципальнаяпрограмма  |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par402) |  |  |  |
|  1.  | Подпрограмма  |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par402) |  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par402) |  |  |  |
|  1.3.  | Отдельное мероприятие 1  |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
| по источникам[<1>](#Par402) |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.1  |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
| по источникам[<2>](#Par402) |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.2  |  |  |  |  |  | всего  |  |  |  |  |
| по источникам[<2>](#Par402) |  |  |  |

 **Приложение № 3**

 Сведения о достижении целевых показателей

 эффективности реализации муниципальной программы

 "Формирование современной городской среды на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного  мероприятия, наименование  показателей  |  Единица измерения |  Значение показателей  | Обоснованиеотклонений  значений показателя  на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшест-вующий отчетном |  отчетный  год  |
|  план |  факт |
| 1.  | Муниципальная программа  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Подпрограмма  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Отдельное мероприятие  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель  |  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |  |

 <\*> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными

 частями муниципальной программы.

 <\*\*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному .

 **Приложение № 4**

 Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

 по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 "Формирование современной городской среды на 2024-2030 годы

 Ответственный исполнитель

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (орган исполнительной власти области)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование  нормативного  правового акта  |  Дата принятия  |   Номер  |  Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 **Приложение № 5**

 Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов

 финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального округа на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий

 муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п [<\*>](#Par606) |  Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы,  отдельного  мероприятия  |  Объем дополнительногофинансирования  из муниципального бюджета  (тыс. рублей)  | Ожидаемый результат реализации  мероприятий муниципальной  программы [<\*\*>](#Par608) |
|  без учета дополнительногофинансирования  из бюджета  |  с учетом дополнительногофинансирования  из бюджета  |
|  | Муниципальная программа - всего  |  |  |  |
|  1.  | Подпрограмма - всего |  |  |  |
|  | Мероприятие  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |
| 1.3. | Отдельное мероприятие - всего  |  |  |  |
|  | Мероприятие  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |
|  2.  | Отдельное мероприятие - всего  |  |  |  |
|  | Мероприятие  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |

 <\*> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями программы.

 <\*\*> Результат реализации мероприятий муниципальной программы - описание работы, планируемой

 к выполнению в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу.

 1. Детский игровой комплекс



