Муниципальная программа
в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности Кикнурского  муниципального округа

Кировской области, информация о ходе реализации

за период с 1 апреля по 30 июня 2022 года

1.Постановление администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области  от 06.05.2022 № 299 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 №273.

Постановлением администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области  от 06.05.2022 № 299 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 №273» внесены изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 годы. В программу включены расходы местного бюджета на финансирование мероприятий по энергосбережению в сумме 558,3 тыс. руб

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Кикнурского муниципального округа Кировской области

Во II квартале 2022 год

| Показатель |  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2022 год (тыс. руб.) |  | Лимит на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено в отчетном периоде 2022 года (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде 2022 года (тыс. руб.) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ВСЕГО: | 2282,3 |  | 2282,3 | 558,3 | 558,3 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1458,3 |  | 1458,3 | 558,3 | 558,3 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 824,0 |  | 824,0 | 0 | 0 |  |
| - Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Организация оснащения приборами учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.2 | Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение ПУ, используемых ЭР в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных ПУ, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | ВСЕГО: | 2282,3 | 2282,3 |  | 558,3 | 558,3 | Запланирована замена водопроводных сетей 1,265 км на сумму 824 тыс. руб.( внебюджетные источники), ремонт котла в котельной №6 на общую сумму 1000,0 тыс. руб. (местный бюджет 50,0 тыс.руб) Замена котла в котельной ДК с. Шапта на сумму 850,0 тыс. руб (местный бюджет) Выполнена замена окон в здании администрации округа на сумму 558,3 тыс. руб (местный бюджет) |
|  |  | Местный бюджет | 1458,3 | 1458,3 |  | 558,3 | 558,3 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 824,0 | 824,0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Модернизация оборудования, используемого для выработки ТЭ, передачи ЭЭ и ТЭ, в т.ч. замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности; снижение потребления ЭР на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности; сокращение потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче; сокращение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; сокращение потерь воды при ее передаче | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления ЭР в потребительском секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Главный специалист Хлыбова Татьяна Анатольевна