Приложение N 1

Форма N 1

План реализации муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., долж- ность) | Срок |  | Источники финансиро вания | Финансирование на очере дной финансо вый год, тыс. руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали- зации | окон- чание реали- зации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы» | Хлыбов М.Н. – первый заместитель главы администрации округа | 2022 | 2022 | всего | 1029,6 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет местный бюджет | 178,5 851,1 |  |
| 1.1 | Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на санкционированной свалке, находящейся на территории Кикнурского муниципального округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Хлыбов М.Н. , территориальные отделы администрации округа |  |  | Всего областной бюджет местный бюджет | 0 0 0 |  |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа | Хлыбов М.Н., территориальные отделы |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 535,0 171,0 364,0 |  |
| 1.3 | Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории округа |  |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - _ - |  |
| 1.4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | территориальные отделы, отдел ГАиЖ |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - _ - |  |
| 1.5 | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей, в том числе: - районное управление образования (школы) - учреждения культуры (МКУ «Кикнурская ЦБС», музей) -КОГОУ СШ с УИОП пгт Кикнур | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | - _ - |  |
| 1.6. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории округа | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 457,1 0 457,1 |  |
| 1.7. | Поддержка особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия в округе | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 0 0 0 |  |
| 1.8. | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков на территории Кикнурского муниципального округа Кировской области | -«- |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 37,5 7,5 30,0 |  |
| 1.9 | Ликвидация закрытых скотомогильников | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  | всего: областной бюджет местный бюджет | 0 0 0 |  |

<1> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, муниципальные внебюджетные    фонды    Российской    Федерации, Кировский областной

территориальный   фонд   обязательного   медицинского страхования, иные

внебюджетные источники.  При наличии одного источника строка "всего" не

приводится.

<2>   Ожидаемый результат   реализации   мероприятия государственной

программы - описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия,

информация   о   мощностях объектов, планируемых к вводу в  результате

реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные

результаты.

Приложение № 2

Форма N 2

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответст- венный исполни- тель (Ф.И.О., долж- ность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники фи- нансирования | Оценка расхо- дов <2> за 2022 год (тыс. руб- лей) | Фактические расходы <3> за 2022 отчетный период (тыс. рублей) | Отно- шение факти- ческих расхо- дов к оценке расхо- дов (в про- цен- тах) | Результат реализации мероприя- тия государст- венной программы (краткое описание) <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали- зации | окон- чание реали- зации | начало реали- зации | окон- чание реали- зации |  |  |  |  |  |
| 1 | Экология и природные ресурсы» на 2021 – 2025 годы | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | всего | 1029,6 | 870,97939 | 84,6 100 81,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 178,5 | 178,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 851,1 | 692,47939 |  |  |
|  | Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на санкционированной свалке, находящейся на территории Кикнурского муниципального округа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Хлыбов М.Н. , территориальные отделы администрации округа |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа | Хлыбов М.Н., территориальные отделы |  |  |  |  | всего | 535,0 | 406,5583 | 76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 171,0 | 171,0 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 364,0 | 235,5583 | 64,7 |  |
|  | Консервация (тампонирование) водозаборных скважин на территории округа |  |  |  |  |  | Всего Областной Бюджет Местный бюджет |  | 0 0 0 |  |  |
|  | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | территориальные отделы, отдел ГАиЖ |  |  |  |  | Всего Областной бюджет Местный бюджет |  | 0 0 0 |  |  |
|  | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей в том числе:- управление образования (школы); - учреждения культуры (МКУ «Кикнурская ЦБС», музей); - КОГОУ СШ с УИОП пгт Кикнур | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | всего |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной Бюджет |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |
|  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды на территории округа | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | всего | 457,1 0 457,1 | 456,92109 | 99,9 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 456,92109 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Поддержка особо охраняемых природных территорий и сохранение биоразнообразия в округе | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | Всего Областной бюджет Местный бюджет |  | 0 0 0 |  |  |
|  | Выплата денежного вознаграждения за добытых волков на территории Кикнурского муниципального округа Кировской области | -«- |  |  |  |  | Всего | 37,5 7,5 30,0 | 7,5 | 20 100 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 7,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |
|  | Ликвидация закрытого скотомогильника | Хлыбов М.Н. –первый заместитель главы администрации округа |  |  |  |  | всего |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной Бюджет |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0 |  |  |

<1> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования:

федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, государственные

внебюджетные    фонды    Российской    Федерации, Кировский    областной

территориальный   фонд   обязательного   медицинского   страхования, иные

внебюджетные источники.  При наличии одного источника строка "всего" не

приводится.

<2> В соответствии с государственной программой.

<3> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного

бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных

фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период (за

полугодие, 9 месяцев, год).

<4>   Результат реализации мероприятия муниципальной программы -

описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях

объектов, введенных в результате реализации  мероприятия,  и (или) иные

результаты   реализации   соответствующего мероприятия, а также причины

невыполнения мероприятий в установленный срок.

- Приложение N 3

Форма N 3

Сведения о достижении целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы

«Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п <*> | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест- вующий отчетному <**> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | "Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок | единиц | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Количество ликвидированных бездействующих водозаборных скважин | единиц | - | - | - |  |
|  | Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 29 | 39 | 1 |  |
|  | Доля населения охваченного системами централизованного удаления ТБО | % | 97,8 | 97,8 | 97,8 |  |
|  | Добыча волков | шт | 0 | 2 | 1 |  |
|  | Количество ликвидированных закрытых скотомогильников | шт | 0 | 1 | 1 |  |

--------------------------------

<*> Нумерация и  строки макета приводятся в соответствии с составными

частями муниципальной программы.

<**> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий

отчетному.

- Приложение N 4

Форма N 4

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2023

Наименование муниципальной программы, срок реализации

«Экология и природные ресурсы " на 2021 - 2025 годы

Ответственный исполнитель _________________________________________________

(орган исполнительной власти области)

| N п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципальногго района Кировской области от 14.10.2020 № 275» | 14.03.2022 | 143 |  |
| 2 | Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципальногго района Кировской области от 14.10.2020 № 275» | 06.10.2022 | 614 |  |
| 3 | Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципальногго района Кировской области от 14.10.2020 № 275» | 15.12.2022 | 778-П |  |
| 4 | Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципальногго района Кировской области от 14.10.2020 № 275» | 28.12.2022 | 825 |  |