### АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.10.2024 |  | № | 674 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Кикнур |  |  |  |

Об утверждении  муниципальной  программы  Кикнурского

муниципального  округа Кировской области

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

В соответствии с постановлением администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 24.07.2024 № 483 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области», администрация Кикнурского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Кикнурского муниципального округа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (далее - Программа). Прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области  от 14.10.2020 № 273 «Об утверждении муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 годы.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области:

3.1. от 06.05.2022 № 299 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области  от 14.10.2020 № 273;

3.2. от 22.08.2022 № 533 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области  от 14.10.2020 № 273;

3.4. от 27.12.2023 № 829 «О внесении изменений в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области  от 14.10.2020 № 273;

3.5. от 12.01.2024 № 34 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области  от 14.10.2020 № 273.

4. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025г.

Глава Кикнурского

муниципального округа    С.Ю. Галкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кикнурского  муниципального района

Кировской области

от 10.10.2024      № 674

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической  эффективности»

пгт Кикнур

2024 год

### Паспорт  муниципальной программы

### «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Кикнурского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Бюджетные учреждения муниципального округа |
| Наименование подпрограмм | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг; 2. Повышение энергоэффективности. |
| Задачи Программы | 1. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; 2. Снижение потерь в системе коммунальной инфраструктуры. 3. Снижение расходов на эксплуатацию и ремонт коммунальной инфраструктуры; 4. Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, коммунальной инфраструктуре, бюджетной сфере. |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Доля потерь в суммарном объеме отпуска коммунальных ресурсов. 3. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство единицы коммунального ресурса; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025-2030 годы, разделение на этапы не предусмотрено |
| Объемы ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составит 32 790,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет 32 790,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К 2030 году ожидается: 1. Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45% 2. Снижения уровня потерь коммунальных ресурсов: воды до 8,7%, теплоэнергии до 7,6%. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

- в том числе формулировки основных проблем

- в указанной сфере  и прогноз ее развития

Коммунальное хозяйство Кикнурского муниципального округа включает в себя: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Теплоснабжение включает в себя 12 котельных отапливающих жилищный фонд и объекты социальной инфраструктуры, 4,52 километра тепловых сетей, основным видом топлива является дрова и опил.

Водоснабжение включает в себя 32 артезианские скважины, 106,4 километра водопроводных сетей. Системой централизованного водоснабжения охвачен 21 населенный пункт округа.

Водоотведение осуществляется по централизованным сетям хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 7,5 км, далее поступают в биологические очистные сооружения мощностью 400 куб.м./сутки.

Уличное освещение включает в себя 683 светильника, в том числе светодиодных 633, ртутных 50. Общий объем потребления электроэнергии на уличное освещение за 2023 год составил 113950 кВт/ч.

Газоснабжение округа осуществляется сжиженным газом в баллонах, природным газом территория округа не газифицирована. В 2023 году разработана Схема газоснабжения природным газом пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области.

На сегодняшний день система коммунальной инфраструктуры является неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Бухгалтерский износ основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет более 52%, фактический более 80% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Из-за ветхости инженерных сетей значительно превышены нормативы потерь энергоресурсов. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в Кировской области, как и в России, крайне низка. Данная проблема стоит достаточно остро в муниципальных учреждениях Кикнурского муниципального округа.

Следствием низкой эффективности использования коммунальных ресурсов бюджетными потребителями являются высокие издержки бюджета округа на энергообеспечение. Основным направлением повышения энергоэффективности является выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию причин неэффективной эксплуатации энергетического оборудования и инженерных сетей; реализация быстро окупаемых энергосберегающих технологий с учетом особенностей каждого объекта.

Решение существующих проблем возможно с помощью реализации Программы.

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, которое функционирует в условиях большой энергозатратности производства и предоставления услуг.

Реализация Программы позволит решить существующие проблемы энергосбережения, вовлечь в работу энергосберегающий потенциал объектов жилищно-коммунального хозяйства, снизить износ основных фондов и оборудования на территории муниципального округа.

2. Приоритеты  муниципальной политики в соответствующей

сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи,

целевые показатели эффективности реализации   Программы, описание ожидаемых конечных результатов  Программы,

сроков и этапов реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса сформированы на основе положений:

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 28.04.2021 №76 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года»

Стратегии социально-экономического развития Кикнурского района на период до 2030 года, утвержденной решением Кикнурской районной думы от 10.12.2018 №179 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кикнурский муниципальный район Кировской области на период до 2030 года».

Целями муниципальной Программы являются:

повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг,

повышение энергоэффективности.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

снижение потерь в системе коммунальной инфраструктуры.

снижение расходов на эксплуатацию и ремонт коммунальной    инфраструктуры;

повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, коммунальной инфраструктуре, бюджетной сфере.

Целевыми показателями оценки реализации Программы являются:

1. Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры (процентов, источник информации отчет ресурсоснабжающей организации МУП «Коммунальщик», определяется как отношение начисленного износа к балансовой стоимости объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)

2. Снижения уровня потерь коммунальных ресурсов (процентов, источник информации отчет ресурсоснабжающей организации МУП «Коммунальщик», определяется как отношение объема потерь  коммунального ресурса к объему выработки соответствующего коммунального ресурса)

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Целевые уровни в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе утверждены постановлением администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 26.06.2023 №386 «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставляемых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на период с 2024 по 2026 год» Целевые уровни для бюджетных учреждений рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного  и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды», приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях  целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного  и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а так же объема потребляемой ими воды». Целевые уровни установлены на трехлетний период 2024-2026г с последующей актуализацией на очередной трехлетний период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться по результатам отчетного периода (по прилагаемой форме №2 к постановлению администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 24.07.2024 №483), источник получения информации – отчеты соисполнителей Программы.

В результате реализации муниципальной программы планируется увеличить удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, провести обновление объектов коммунальной инфраструктуры, снизить уровень потерь воды и тепла при передаче потребителям.

Комплексное и системное проведение мероприятий программы приведет к созданию необходимых условий организационного, материального, финансового характера для рационального использования и экономного расходования энергетических ресурсов.

Срок реализации Программы 2025 - 2030 годы, реализация Программы не предусматривает разделения на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной

программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Кикнурского муниципального округа. Заказчик осуществляет координацию работ и контроль по выполнению Программы.

Исполнителем Программы является отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения администрации Кикнурского муниципального округа. Исполнители составляют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы, уточняют объемы финансирования программных мероприятий, взаимодействуют с региональными профильными министерствами Кировской области, предусматривают ассигнования на софинансирование Программы.

Исполнители Программы также осуществляют текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы.

Мониторинг исполнения плана реализации Программы осуществляется ответственными исполнителями по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год (по прилагаемой форме № 2 к постановлению администрации Кикнурского муниципального округа Кировской области от 24.07.2024 № 483).

Основные направления Программы определены в мероприятиях Программы. Реализация мероприятий программы направлены на решение задач и создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения.

При реализации мероприятия «Создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» будет проведен капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, в результате будут выполнены поставленные задачи по повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение потерь в системе коммунальной инфраструктуры, снижение расходов на эксплуатацию и ремонт коммунальной    инфраструктуры, повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде, коммунальной инфраструктуре, бюджетной сфере.

При реализации мероприятия «Благоустройство территорий населенных пунктов Кикнурского муниципального округа» будет выполнена задача по повышению качества предоставляемых коммунальных услуг.

При реализации мероприятия «Уличное освещение населенных пунктов Кикнурского муниципального округа» будет выполнена задача по повышению качества предоставляемых коммунальных услуг, повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере.

Перечень программных мероприятий может при необходимости изменяться.

В целом реализация Программы предусматривает совместную работу органов исполнительной власти области и муниципального округа.

- 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации  муниципальной программы

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий Программы в ходе ее реализации ответственные исполнители и соисполнители Программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты в сфере ее реализации.

В Программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

Для реализации Программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечных результатов, которые приведены в приложении № 2.

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируемый общий объем финансирования Программы составит      32 790,0 тыс. руб. в том числе:

средства федерального бюджета - ____0__ тыс. руб. (по согласованию);

средства областного бюджета - ____0___ тыс. руб.(привлекаются по согласованию);

средства местного бюджета – 32790,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования  - __0___ тыс. руб.

Информация о расходах на реализацию Программы за счет средств местного бюджета указана в приложении № 3 к Программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования Программы из областного и местного бюджетов, указана в приложении № 4 к Программе.

- 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

- и описание мер управления рисками

В ходе реализации Программы возможно возникновение некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач Программы.

- Таблица 1

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета округа | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного и федерального бюджета и внебюджетных источников |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Программы |

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры:

организовать мониторинг хода реализации мероприятий Программы и выполнения Программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов Программы;

провести экономический анализ использования ресурсов Программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий Программы в соответствии с ожидаемыми результатами.

При реализации Программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации Программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

- 7. Методика оценки эффективности реализации

- муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию  Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

где: Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пi – степень  достижения i-го  показателя  эффективности  реализации

Программы (в долях единицы);

n – количество показателей эффективности реализации Программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где: Пi – степень  достижения  i-го  показателя  эффективности  реализации Программы (в долях единицы);

Пплi – фактическое  значение  i-го показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi – плановое  значение  i-го  показателя  эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

где: Фкоэф – оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы в целом (в долях единицы);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:

где: Эпр – оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации Программы (в долях единицы);

Фкоэф – уровень  финансирования  Программы в целом (в долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если  значение  показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации Программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7,  то  такая эффективность реализации Программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации Программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственных исполнителей.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы предоставляется в отдел экономики Кикнурского муниципального округа в срок до 1 марта, года следующего за отчетным.

____________________

Приложение № 1

к Программе

Форма № 2

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Еди ница измерения |  | Значение показателя эффективности (годы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет ный год (базо вый) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 11. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных жилых домах на одного проживающего | кВт.ч | 1167,8 | 1167 | 1167 | 1167 | 1166 | 1166 | 1165 | 1165 |
| 12. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах на 1 кв. м. общей площади | Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 13. | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах на одного проживающего. | Куб.м. | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,4 |
| 14. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт.ч | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,7 | 51,7 | 51,6 | 51,6 |
| 5. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади | Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | Куб.м. | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Удельный расход топлива на выработку теплой энергии на котельных | Тут/Гкал | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 294,0 | 294,0 |
| 8. | Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче теплой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 29,0 | 29,0 | 28,5 | 28,5 | 27,0 |
| 9. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 10. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 11. | Удельный расход электрической энергии, используемой для поднятия и передачи воды в системах водоснабжения | кВтч/куб.м. | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,90 | 1,90 | 1,85 | 1,85 |
| 12. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/куб.м. | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,35 |
| 13. | Износ объектов коммунальной инфраструктуры | % | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 58 | 45 |

_________________

Приложение № 2

к программе

Форма № 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе Программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа | Утверждение лимитов расхода тепловой и электрической энергии, дров. | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения | Ежегодно, в 3 квартале |
| 2. | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа | Утверждение целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения | Один раз в три года |
| 3. | Постановление администрации Кикнурского муниципального округа | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения | По мере необходимости в течении действия муниципальной программы |

______________

Приложение № 3

к программе

Форма № 4

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств  бюджета муниципального округа

| N п/п <*> | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | итого |
|  | Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 32 790,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Кикнурского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие | Создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-комму-нальных услуг | ответственный исполнитель – отдел градостроительства, архитектуры и жизнеобеспечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие | Благоустройство территорий населенных пунктов Кикнурского муниципального округа | ответственный исполнитель – отдел по работе с сельскими территориями, территориальный отдел пгт Кикнур | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 14 190,0 |
| 3. | Мероприятие | Уличное освещение населенных пунктов Кикнурского муниципального округа | ответственный исполнитель – отдел по работе с сельскими территориями, территориальный отдел пгт Кикнур | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 18 600,0 |

______________

Приложение № 4

к программе

Форма № 5

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации Программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого |
| Муниципальная программа | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 32 790,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 5 465,0 | 32 790,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Благоустройство территорий населенных пунктов Кикнурского муниципального округа | всего | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 14 190,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 14 190,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Уличное освещение населенных пунктов Кикнурского муниципального округа | всего | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 18 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 18 600,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_______________