

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.01.2024 |  | № | 80 |
| пгт Кикнур | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Кикнурского муниципального района Кировской области**

**от 14.10.2020 № 274**

На основании решения Думы Кикнурского муниципального округа Кировской области от 13.12.2023 № 35-295 «О бюджете Кикнурского муниципального округа на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов» администрация Кикнурского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения и дополнения в муниципальную программу Кикнурского муниципального округа «Развитие транспортной системы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020   
№ 274 «Об утверждении муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области и разместить на официальном сайте муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Кикнурского

муниципального С.Ю. Галкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Кикнурского муниципального

округа Кировской области

от 24.01.2024 № 80

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**

**в постановление администрации Кикнурского муниципального района Кировской области от 14.10.2020 № 274 «Об утверждении муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы»**

1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы Кикнурского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы на 2021-2026 годы».

2. Пункт 1 Программы изложить в новой редакции: «Утвердить муниципальную программу Кикнурского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2021-2026 годы».

3. В паспорте Программы раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования муниципальной программы – 266826,44656 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета –  204633,11300 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального округа –  62193,33356 тыс.рублей. |

4. В паспорте Программы раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | за период реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов:  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,019 км;  снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 78,0 %;  снижение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, до 0 %;  перевозка пассажиров транспортом общего пользования, 10,196 тыс.чел.;  сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения – 383,957 км, в том числе вне границ населенных пунктов 255,221 км. |

5. Абзац 3 пункта 5 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«За период реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4,019 км;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 78,0 %;

снижение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, до 0 %;

перевозка пассажиров транспортом общего пользования – 10,196 тыс.чел.;

сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения – 383,957 км.».

6. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составит - 266826,44656  
тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 204633,11300 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 62193,33356 тыс. рублей.».

7. Таблицу «Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы» (Приложение № 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

8. Таблицу «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа» (Приложение № 3 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

9. Таблицу «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» (Приложение № 4 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

10. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области и на официальном сайте муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1

Приложение № 1

к Программе

Форма № 2

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя эффективности | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный год (базовый)  2020  год | Текущий  год  (оценка)  2021  год | Очередной  год  2022  год | Первый  год планового периода  2023  год | Второй год планового периода  2024  год | Третий  год планового периода  2025  год | Четвертый  год планового периода  2026  год |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 0,468 | 1,335 | 1,141 | 1,075 | 0 | 0 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 78,9 | 78,5 | 78,2 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| 3 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Перевозки пассажиров транспортом общего пользования | тыс. чел |  | 1,636 | 1,319 | 1,841 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в том числе вне границ населенных пунктов | км |  | 383,957  255,221 | 383,957  255,221 | 383,957  255,221 | 383,957  255,221 | 383,957  255,221 | 383,957  255,221 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

Приложение № 3

к Программе

Форма № 4

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**за счет средств бюджета муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
|
|
| Очеред-ной | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  | Муниципа-льная | Развитие транспортной системы | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 8791,  00562 | 10315,  93273 | 11227,  49521 | 10417,  90300 | 10686,  50000 | 10754,  50000 | 62193,33656 |
| 1. | Отдельные мероприятия | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 5672,  09902 | 6118,38448 | 9267,19570 | 8623,96300 | 9016,50000 | 9084,  50000 | 47782,64220 |
| 1.1. | Отдельные мероприятия | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 1193,  80200 | 1149,90300 | 1302,10800 | 273,96300 | 250,00000 | 238,  00000 | 4407,77600 |
| 1.1.1. | Отдельные мероприятия | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 1111,  06300 | 1149,90300 | 1205,50100 | 273,96300 | 250,00000 | 238,  00000 | 4228,43000 |
| 1.1.2. | Отдельные мероприятия | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период (дополнительные объемы) | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 22,65143 | 0,00000 | 96,55300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119,20443 |
| 1.1.3. | Отдельные мероприятия | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные объемы) S | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,28757 | 0,00000 | 0,05400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34157 |
| 1.1.4. | Отдельные мероприятия | Остановочный павильон из металлических конструкций | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 59,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59,80000 |
| 1.2. | Отдельные мероприятия | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах населенных пунктов | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 4325,  02802 | 4948,38948 | 7339,83349 | 8200,00000 | 8616,50000 | 8696,  50000 | 42126,25099 |
| 1.2.1. | Отдельные мероприятия | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах пгт Кикнур | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 2211,  49805 | 2223,53008 | 4391,43349 | 5125,00000 | 5441,50000 | 5521,  50000 | 24914,46162 |
| 1.2.1.1. | Отдельные мероприятия | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 2211,  49805 | 2206,63008 | 2927,51096 | 2200,00000 | 2276,50000 | 2300,  00000 | 14122,13909 |
| 1.2.1.2. | Отдельные мероприятия | Выполнение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1.3. | Отдельные мероприятия | Выполнение работ по устранению деформаций и повреждений щебеночных покрытий (приобретение щебня) | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 1050,30000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,  00000 | 2550,30000 |
| 1.2.1.4. | Отдельные мероприятия | Восстановление профиля с добавлением нового материала по ул. Пионерская | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 |
| 1.2.1.5. | Отдельные мероприятия | Восстановление профиля с добавлением нового материала по улиц пгт Кикнур | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2440,00000 | 2496,  50000 | 4936,50000 |
| 1.2.1.6. | Отдельные мероприятия | Покупка эмали для покраски пешеходных переходов | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 16,90000 | 62,92253 | 50,00000 | 50,00000 | 50,  00000 | 229,82253 |
| 1.2.1.7. | Отдельные мероприятия | Разравнивание щебня с планировкой поверхности | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 350,70000 | 175,00000 | 175,00000 | 175,  00000 | 875,70000 |
| 1.2.2. | Отдельные мероприятия | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 2113,  52997 | 2724,85940 | 2948,40000 | 3075,00000 | 3175,00000 | 3175,  00000 | 17211,78937 |
| 1.2.2.1 | Отдельные мероприятия | Содержание автомобильных дорог | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 1841,  32997 | 2505,45940 | 2436,50000 | 2400,00000 | 2500,00000 | 2500,  00000 | 14183,28937 |
| 1.2.2.2 | Отдельные мероприятия | Устранение деформаций и повреждений щебеночных оснований (покупка щебня) | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 225,00000 | 184,30000 | 511,90000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,  00000 | 2421,20000 |
| 1.2.2.3 | Отдельные мероприятия | Разравнивание щебня с планировкой поверхности | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 47,20000 | 35,10000 | 0,00000 | 175,00000 | 175,00000 | 175,  00000 | 607,30000 |
| 1.3. | Отдельные мероприятия | Исполнение обязательств, возникших из соглашений предыдущего финансового года | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 13,26900 | 20,09200 | 25,21900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,58000 |
| 1.4. | Отдельные мероприятия | Паспортизация автомобильных дорог | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 600,03521 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,03521 |
| 1.5. | Отдельные мероприятия | Нанесение горизонтальной разметки | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 140,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,  00000 | 590,00000 |
| 2. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 2147,  29592 | 2465,79636 | 16,97951 | 15,67300 | 0,00000 | 0,00000 | 4645,74479 |
| 2.1. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 200,28557 | 366,13720 | 13,09822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 579,52099 |
| 2.1.1. | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги Кикнур-Шапта Кикнурского муниципального округа Кировской области | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 200,28557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,28557 |
| 2.1.2. | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги Кикнур-Турусиново-Кокшага-Чаща в Кикнурском муниципальном округе Кировской области | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 366,13720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 366,13720 |
| 2.1.3. | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги Кикнур-Турусиново-Кокшага-Чаща в Кикнурском муниципальном округе Кировской области | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.4. | Отдельное мероприятие | Ремонт автомобильной дороги Яранск-Шахунья-Русские Краи-Ивановские в Кикнурском муниципальном округе | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 13,09822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,09822 |
| 2.2. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 1899,  12103 | 1698,52125 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3597,64228 |
| 2.3. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 96,95207 | 3,88129 | 15,67300 | 0,00000 | 0,00000 | 116,50636 |
| 2.3.1. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильной дороги по ул. С.Шарыгина в пгт Кикнур | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 54,15651 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54,15651 |
| 2.3.2. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильной дороги по ул. Н.Пономарева в пгт Кикнур | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 42,79556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,79556 |
| 2.3.3. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в пгт Кикнур | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 3,88129 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,88129 |
| 2.3.4. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная в пгт Кикнур | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,80657 | 0,00000 | 0,00000 | 8,80657 |
| 2.3.5. | Отдельные мероприятия | Ремонт автомобильной дороги по ул. Черепанова в пгт Кикнур | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,86643 | 0,00000 | 0,00000 | 6,86643 |
| 2.4. | Отдельные мероприятия | Строительный контроль (технический надзор) при осуществлении ремонта автомобильных дорог | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 47,88932 | 28,46684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,35616 |
| 2.5. | Отдельные мероприятия | Выполнение работ по ППМИ | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 275,71900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 275,71900 |
| 3. | Отдельные мероприятия | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 251,61068 | 591,75189 | 503,32000 | 338,26700 | 230,00000 | 230,  00000 | 2144,94957 |
| 3.1. | Отдельные мероприятия | Разработка сметной документации, инженерно-изыскательских работ, проведение государственных экспертиз | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 77,51068 | 181,33316 | 203,12000 | 258,26700 | 150,00000 | 150,  00000 | 1020,23084 |
| 3.2. | Отдельные мероприятия | Проведение оценки уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности, аттестация сил обеспечения транспортной безопасности | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| 3.3. | Отдельные мероприятия | Обследование (диагностика) искусственных сооружений | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Отдельные мероприятия | Изготовление и установка дорожных знаков | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 174,10000 | 0,01873 | 178,20000 | 80,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 592,31873 |
| 3.5. | Отдельные мероприятия | Разработка проекта организации дорожного движения | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 110,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,40000 |
| 3.6. | Отдельные мероприятия | Ремонт искусственной неровности | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 122,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 122,00000 |
| 4. | Отдельные мероприятия | Предоставление субсидии предприятиям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах на компенсацию затрат | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 720,00000 | 1140,00000 | 1440,00000 | 1440,00000 | 1440,00000 | 1440,  00000 | 7620,00000 |
| 5. | Отдельные мероприятия | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Администрация Кикнурского муниципального округа |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

Приложение № 4

к Программе

Форма № 5

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения**

**реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, в рублях | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
|  | Программа «Развитие транспортной системы» | Областной бюджет | 25597,20000 | 38412,71300 | 49488,20000 | 42779,00000 | 24798,00000 | 23558,00000 | 204633,11300 |
| Местный бюджет | 8791,00562 | 10315,93273 | 11227,49521 | 10417,90000 | 10686,50000 | 10754,50000 | 62193,33356 |
| Всего | 34388,20562 | 48728,64573 | 60715,69521 | 53196,90000 | 35484,50000 | 34312,50000 | 266826,44656 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Областной бюджет | 21791,79000 | 22229,90000 | 25218,20000 | 27122,00000 | 24798,00000 | 23558,00000 | 144717,89000 |
| Местный бюджет | 5672,09902 | 6118,38448 | 9267,14170 | 8623,96000 | 9016,50000 | 9084,50000 | 47782,58520 |
| Всего | 27463,88902 | 28348,28448 | 34485,34170 | 35745,96000 | 33814,50000 | 32642,50000 | 192500,47520 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Областной бюджет | 21539,68900 | 21848,16000 | 24739,05400 | 27122,00000 | 24798,00000 | 23558,00000 | 143604,90300 |
| Местный бюджет | 1193,80200 | 1149,90300 | 1302,05400 | 273,96000 | 250,00000 | 238,00000 | 4407,71900 |
| Всего | 22733,49100 | 22998,06300 | 26041,10800 | 27395,96000 | 25048,00000 | 23796,00000 | 148012,62200 |
| 1.1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов | Областной бюджет | 21110,17900 | 21848,10000 | 22904,51100 | 27122,00000 | 24798,00000 | 23558,00000 | 141340,79000 |
| Местный бюджет | 1111,06300 | 1149,90300 | 1205,50100 | 273,96000 | 250,00000 | 238,00000 | 4228,42700 |
| Всего | 22221,24200 | 22998,00300 | 24110,01200 | 27395,96000 | 25048,00000 | 23796,00000 | 145569,21700 |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные объемы) | Областной бюджет | 429,51000 | 0,06000 | 1834,54300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2264,11300 |
| Местный бюджет | 22,65143 | 0,00000 | 96,55300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119,20443 |
| Всего | 452,16143 | 0,06000 | 1931,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2383,31743 |
| 1.1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (S) | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,28757 | 0,00000 | 0,05400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34157 |
| Всего | 0,28757 | 0,00000 | 0,05400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,34157 |
| 1.1.4. | Остановочный павильон из металлических конструкций | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 59,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59,80000 |
| Всего | 59,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59,80000 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в границах населенных пунктов | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 4325,02802 | 4948,38948 | 7339,83349 | 8200,00000 | 8616,50000 | 8696,50000 | 42126,25099 |
| Всего | 4325,02802 | 4948,38948 | 7339,83349 | 8200,00000 | 8616,50000 | 8696,50000 | 42126,25099 |
| 1.2.1. | Выполение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах пгт Кикнур | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 2211,49805 | 2223,53008 | 4391,43349 | 5125,00000 | 5441,50000 | 5521,50000 | 24914,46162 |
| Всего | 2211,49805 | 2223,53008 | 4391,43349 | 5125,00000 | 5441,50000 | 5521,50000 | 24914,46162 |
| 1.2.1.1. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 2211,49805 | 2206,63008 | 2927,51096 | 2200,00000 | 2276,50000 | 2300,00000 | 14122,13909 |
| Всего | 2211,49805 | 2206,63008 | 2927,51096 | 2200,00000 | 2276,50000 | 2300,00000 | 14122,13909 |
| 1.2.1.2. | Выполнение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2.1.3. | Выполнение работ по устранению деформаций и повреждений щебеночных покрытий (приобретение щебня) | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 1050,30000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 2550,30000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 1050,30000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 2550,30000 |
| 1.2.1.4. | Восстановление профиля с добавлением нового материала по ул. Пионерская | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 |
| 1.2.1.5. | Восстановление профиля с добавлением нового материала по улиц пгт Кикнур | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2440,00000 | 2496,50000 | 4936,50000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2440,00000 | 2496,50000 | 4936,50000 |
| 1.2.1.6. | Покупка эмали для покраски пешеходных переходов | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 16,90000 | 62,92253 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 229,82253 |
| Всего | 0,00000 | 16,90000 | 62,92253 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 229,82253 |
| 1.2.1.7. | Разравнивание щебня с планировкой поверхности | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 350,70000 | 175,00000 | 175,00000 | 175,00000 | 875,70000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 350,70000 | 175,00000 | 175,00000 | 175,00000 | 875,70000 |
| 1.2.2 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 2113,52997 | 2724,85940 | 2948,40000 | 3075,00000 | 3175,00000 | 3175,00000 | 17211,78937 |
| Всего | 2113,52997 | 2724,85940 | 2948,40000 | 3075,00000 | 3175,00000 | 3175,00000 | 14036,78937 |
| 1.2.2.1 | Содержание автомобильных дорог | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1841,32997 | 2505,45940 | 2436,50000 | 2400,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 14183,28937 |
| Всего | 1841,32997 | 2505,45940 | 2436,50000 | 2400,00000 | 2500,00000 | 2500,00000 | 14183,28937 |
| 1.2.2.2 | Устранение деформаций и повреждений щебеночных оснований (приобретение щебня) | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 225,00000 | 184,30000 | 511,90000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 2421,20000 |
| Всего | 225,00000 | 184,30000 | 511,90000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 2421,20000 |
| 1.2.2.3 | Разравнивание щебня с планировкой поверхности | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 47,20000 | 35,10000 | 0,00000 | 175,00000 | 175,00000 | 175,00000 | 607,30000 |
| Всего | 47,20000 | 35,10000 | 0,00000 | 175,00000 | 175,00000 | 175,00000 | 607,30000 |
| 1.3. | Исполнение обязательств, возникших из соглашений предыдущего финансового года | Областной бюджет | 252,10100 | 381,74000 | 479,14600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1112,98700 |
| Местный бюджет | 13,26900 | 20,09200 | 25,21900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,58000 |
| Всего | 265,37000 | 401,83200 | 504,36500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1171,56700 |
| 1.4 | Паспортизация автомобильных дорог | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 600,03521 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,03521 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 600,03521 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,03521 |
| 1.5. | Нанесение горизонтальной разметки | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 140,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 590,00000 |
| Всего | 140,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 590,00000 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них | Областной бюджет | 3805,41000 | 16182,81300 | 14940,00000 | 15657,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50585,22300 |
| Местный бюджет | 2147,29592 | 2465,79636 | 16,97951 | 15,67300 | 0,00000 | 0,00000 | 4645,74479 |
| Всего | 5952,70592 | 18648,60936 | 14956,97951 | 15672,67300 | 0,00000 | 0,00000 | 55230,96779 |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Областной бюджет | 3805,41000 | 6803,90000 | 11524,66100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22133,97100 |
| Местный бюджет | 200,28557 | 366,13720 | 13,09822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 579,52099 |
| Всего | 4005,69557 | 7170,03720 | 11537,75922 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22713,49199 |
| 2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги Кикнур-Шапта Кикнурского муниципального округа Кировской области | Областной бюджет | 3805,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3805,41000 |
| Местный бюджет | 200,28557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,28557 |
| Всего | 4005,69557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4005,69557 |
| 2.1.2. | Ремонт автомобильной дороги Кикнур-Турусиново-Кокшага-Чаща в Кикнурском муниципальном округе Кировской области | Областной бюджет | 0,00000 | 6803,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6803,90000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 366,13720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 366,13720 |
| Всего | 0,00000 | 7170,03720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7170,03720 |
| 2.1.3. | Ремонт автомобильной дороги Кикнур-Турусиново-Кокшага-Чаща в Кикнурском муниципальном округе Кировской области | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1.4 | Ремонт автомобильной дороги Яранск-Шахунья-Русские Краи-Ивановские в Кикнурском муниципальном округе | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 11524,66100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11524,66100 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 13,09822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,09822 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 11537,75922 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11537,75922 |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1899,12103 | 1698,52125 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3597,64228 |
| Всего | 1899,12103 | 1698,52125 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3597,64228 |
| 2.3 | Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов | Областной бюджет | 0,00000 | 8997,00000 | 3415,33900 | 15657,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28069,33900 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 96,95207 | 3,88129 | 15,67300 | 0,00000 | 0,00000 | 116,50636 |
| Всего | 0,00000 | 9093,95207 | 3419,22029 | 15672,67300 | 0,00000 | 0,00000 | 28185,84536 |
| 2.3.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. С.Шарыгина в пгт Кикнур | Областной бюджет | 0,00000 | 4760,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4760,73000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 54,15651 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54,15651 |
| Всего | 0,00000 | 4814,88651 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4814,88651 |
| 2.3.2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Н.Пономарева в пгт Кикнур | Областной бюджет | 0,00000 | 4236,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4236,27000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 42,79556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,79556 |
| Всего | 0,00000 | 4279,06556 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4279,06556 |
| 2.3.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в пгт Кикнур | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 3415,33900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3415,33900 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 3,88129 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,88129 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 3419,22029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3419,22029 |
| 2.3.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная в пгт Кикнур | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8797,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 8797,75000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,80657 | 0,00000 | 0,00000 | 8,80657 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8806,55657 | 0,00000 | 0,00000 | 8806,55657 |
| 2.3.5. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Черепанова в пгт Кикнур | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6859,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 6859,25000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,86643 | 0,00000 | 0,00000 | 6,86643 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6866,11643 | 0,00000 | 0,00000 | 6866,11643 |
| 2.4. | Строительный контроль (технический надзор) при осуществлении ремонта автомобильных дорог | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 47,88932 | 28,46684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,35616 |
| Всего | 47,88932 | 28,46684 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,35616 |
| 2.5 | Выполенение работ по ППМИ | Областной бюджет | 0,00000 | 381,91300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 381,91300 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 275,71900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 275,71900 |
| Всего | 0,00000 | 657,63200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 657,63200 |
| 3. | Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 251,61068 | 591,75189 | 503,32000 | 338,26700 | 230,00000 | 230,00000 | 2144,94957 |
| Всего | 251,61068 | 591,75189 | 503,32000 | 338,26700 | 230,00000 | 230,00000 | 2144,94957 |
| 3.1. | Разработка сметной документации, инженерно-изыскательских работ, проведение государственных экспертиз | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 77,51068 | 181,33316 | 203,12000 | 258,26700 | 150,00000 | 150,00000 | 1020,23084 |
| Всего | 77,51068 | 181,33316 | 203,12000 | 258,26700 | 150,00000 | 150,00000 | 1020,23084 |
| 3.2. | Проведение оценки уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности, аттестация сил обеспечения транспортной безопасности | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| Всего | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| 3.3. | Обследование (диагностика) искусственных сооружений | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Изготовление и установка дорожных знаков | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 174,10000 | 0,01873 | 178,20000 | 80,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 592,31873 |
| Всего | 174,10000 | 0,01873 | 178,20000 | 80,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 592,31873 |
| 3.5. | Разработка проекта организации дорожного движения | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 110,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,40000 |
| Всего | 0,00000 | 110,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110,40000 |
| 3.6. | Ремонт искусственной неровности | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 122,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 122,00000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 122,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 122,00000 |
| 4. | Предоставление субсидии предприятиям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах на компенсацию затрат | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 720,00000 | 1140,00000 | 1440,00000 | 1440,00000 | 1440,00000 | 1440,00000 | 7620,00000 |
| Всего | 720,00000 | 1140,00000 | 1440,00000 | 1440,00000 | 1440,00000 | 1440,00000 | 7620,00000 |
| 5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 9330,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9330,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 0,00000 | 0,00000 | 9330,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9330,00000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_