АДМИНИСТРАЦИЯ КИКНУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                                                                                  № _____

пгт Кикнур

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды»

на 2025 год

В соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области, утвержденного постановлением администрации Кикнурского района от 24.07.2024 № 483 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области»   администрация Кикнурского  муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить план реализации муниципальной программы «Формирование  современной  городской  среды» на 2025 год согласно приложению.

И. о  главы  Кикнурского

муниципального округа,

первый заместитель главы

администрации округа                                                         М.Н. Хлыбов

__________________________________________________________________

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кикнурского муниципального

округа Кировской области

от  10.01.2025  №  7

ПЛАН

реализации  муниципальной  программы

«Формирование  современной  городской  среды»  на 2025 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | «Формирование современной городской среды» | Территориальный отдел пгт Кикнур администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | всего | 3030,304 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2970,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 30,304 |  |

| 1. | Отдельное мероприятие – Благоустройство дворовых территории | Территориальный отдел пгт Кикнур администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | всего | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие – Благоустройство общественных территории: 1- Благоустройство территории сада «имени 40-летия Октября», | Территориальный отдел пгт Кикнур администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | всего | 3030,304 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2970,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 30,304 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие – Привлечение к реализации муниципальной программы граждан старше 14 лет | Территориальный отдел пгт Кикнур администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие – Проведение общих собрании помещении МКД посредством электронного голосования | Территориальный отдел пгт Кикнур администрации Кикнурского муниципального округа | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | всего | 0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 0 |  |